|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование | Улица | дом | Общая площадь дворовой территории, кв.м | Наименование объекта благоустройства, расположенных на дворовой территории (МАФ, газон и т.б.)  | Ед. измер. | Кол-во | Хар-ка и тип материала | Вид выполняемых работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | **8** | **9** |
| Внуковское |
| Внуковское | п. ДСК Мичуринец, Гаражный пер. | 8 | 4 134,00 | спортивная площадка | кв.м. | 594,74 | полиуретан | ремонт покрытий  |
| п.м. | 83 | металл | установка 3D ограждения спортивной площадки с баскетбольными щитами и футбольными воротами высотой 2,5 высотой |
| компл. | 1 | металл | атлетическая беседка на 10 тренажеров |
| шт. | 1 | метал | информационный стенд |
| шт. | 16 | металл, дерево, пластик | установка МАФ |
| Внуковское | п. ДСК Мичуринец, Гаражный пер. | 1,2,8 | 8 785,00 | дворовая территория | м. | 407,2 | бетон | замена дорожного бортового камня  |
| кв.м. | 1127 | асфальт | замена АБП (проезды) |
| кв.м. | 173,9 | асфальт | замена АБП (дорожки) |
| Внуковское | дер. Рассказовка  |  201, 202,203 | 20 988,00 | дворовая территория | м. | 526,5 | бетон | замена дорожного бортового камня |
| кв.м. | 1778 | асфальт | устройство АБП (проезды) |
| кв.м. | 22 | асфальт | устройство АБП (дорожки) |
| Внуковское | дер. Изварино  | в районе д.36 | 344,00 | детская площадка | кв.м. | 251 | полиуретан | ремонт покрытий  |
| шт. | 9 | металл, дерево, пластик | установка МАФ  |
| Внуковское | ул. Полевая  | д.2 | 3 602,00 | детская площадка | кв.м. | 100 | полиуретан | устройство наливного покрытия Terra Marko |
| кв.м. | 75 | асфальт | устройство дорожек |
| м. | 100 | цементобетон | установка бортовых камней |
| шт. | 9 | металл, дерево, пластик | установка МАФ  |
| Внуковское | дер. Внуково | 67 | 2 052,00 | спортивная площадка | т. | 3001,82 | песок, бетон, металл | Земляные работы и планировочные работы |
| кв.м. | 512 | цемент, щебень, песок | устройство основания площадки |
| кв.м. | 512 | полиуретан, асфальт | устройство покрытия площадки |
| кв.м. | 169,3 | металл, звукопоглащающие вкладыши | установка шумозащитного экрана |
| шт. | 28 | металл, дерево, пластик | установка МАФ  |
| шт. | 1 | металл, пластик, дерево | фигура для лазания |
| шт. | 1 | металл, пластик, дерево | спортивно-игровой комплекс |
| детско-спортивная площадка | кв.м. | 77,5 | асфальт, полиуретан, борт | устройство площадки для тенниса |
| Внуковское | ул. Омская | 5 | 300,00 | площадка для выгула собак | кв.м. | 300 | гранитная высевка | устройство покрытий  |
| м. | 70 | металл | установка ограждения площадки высотой 2,5 метра |
| шт. | 12 | металл, дерево, пластик | установка МАФ |
| Внуковское | ул. Авиаконструктора Петлякова | 31 | 297,00 | площадка для выгула собак | кв.м. | 297 | гранитная высевка | устройство покрытий  |
| шт. | 2 | металл, дерево  | установка МАФ |
| Внуковское | мкрн. Солнцево-Парк, ул. Авиаконструктора Петлякова | 13 | 21 716,00 | территория жилой застройки  | кв.м. | 109 | металл, дерево | устройство настила |
| шт. | 14 | металл, дерево | установка арок из нержавеющей стали с форсунками для распыления тумана |
| шт. | 7 | бетон, металл | установка светодиодных арок |
| Итого: |   |   | 62 218,00 |   |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование ОДХ** | **Объем работ, м²** | **Вид ремонта** | **Марка АБС, тип вяжущего** | **Начало работ** | **Окончание работ** |
| п. Внуковское, внутриквартальные проезды в микрорайоне "Солнцево парк" | 13 931 | текущий | марка-1, тип - Б | 15.04.2020 | 31.08.2020 |
| пос. Внуковское, улица Авиаконструктора Петлякова | 11 863,91 | текущий | марка-1, тип - Б | 15.04.2020 | 31.08.2020 |
| пос. Внуковское, улица Летчика Ульянина | 11 750,5 | текущий | марка-1, тип - Б | 15.04.2020 | 31.08.2020 |
| пос. Внуковское, улица Летчика Грицевца | 28 033,96 | текущий | марка-1, тип - Б | 15.04.2020 | 31.08.2020 |
| **Итого:** | **65 579,37** |  |  |  |  |